（様式第16号）

番　　　号

年　月　日

島根森林活用地域協議会

会長　　　前島　和弘　　　様

○○の森保全の会

代表 ○○ ○○ 　印

平成○年度　森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る採択変更申請書（届出書）

申請/届出のいずれかを記載

平成○年○月○日付け島森活地域協議会第○号で採択通知のあった森林・山村多面的機能発揮対策交付金を変更したいので、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領（平成25年５月16日25林整森第74号林野庁長官通知）別紙３の第５の６に基づき、下記のとおり採択の変更を申請する（届け出る）。申請/届出のいずれかを記載

記

１．活動組織名

○○の森保全の会 　　組織の名称を記載

２．協定の対象となる森林の位置

○○県○○市の　　変更前　「５林班い小班１分班、ろ小班１、２分班、

に準林班３、４小班」

変更後「５林班い小班１分班、ろ小班１、２分班」

変更が無ければ、変更前の森林の位置を記載

３．担当者名・電話番号（連絡がとれる担当者及び電話番号を記載）

保全太郎　　0852-22-〇〇〇〇

４．森林・山村多面的機能発揮対策交付金

別紙のとおり

５．事業費（活動推進費＋各タイプ計＋資機材･施設の整備（購入費））

変更前　150,000＋934,000+1,600,000=2,684,000円

変更後　 76,520＋628,000+1,200,000=1,904.520円

６．月別スケジュール　　変更後のみ記載

| 取 組 内 容 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １．活動推進費 |  |  |  | 安全講習会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 対象森林の調査、活動計画書等作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．実践活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-1 地域環境保全タイプ（里山林保全） |  |  |  |  |  | 雑草の刈払い |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 雑草木の集積･処理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 作業委託（雑草の刈払い･処理） |  |  |  |  |
| A-2 地域環境保全タイプ（侵入竹除去・竹林整備） |  |  |  |  |  |  |  | 侵入竹の除去･処理 |  |  |  |  |
| B 森林資源利用タイプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C森林機能強化タイプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 作業道の修繕 |  |  |  |  |  |  |
| D 教育･研修活動 タイプ |  |  | ○○の森生き物観察会企画（資料作成･標識整理）･実施（１回目：○体験） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○○の森生き物観察会企画（資料作成･標識整理）･実施（２回目：○体験） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．資機材・施設の整備 |  |  |  |  | 刈払い機購入（5万円×5台） チェンソー購入（7万円×5台） 林内作業車購入（60万円×1台） |  |  |  |  |  |  |  |

７．教育。研修活動タイプの講師等（森林環境教育を実施する場合）　変更後のみ記載

| 講師等の氏名 | 取得資格等 |
| --- | --- |
| ○○ 花子 | 島根県森林インストラクター |
| ○○ 太郎 | 森林インストラクター（国） |

８．安全講習等の名称及び内容

| 講習の名称 | 講習の内容 | 実施月 |
| --- | --- | --- |
| チェーンソー安全講習会 | ジット島根から○○氏を講師に招き、会員全員参加でチェーンソーの安全な使用、手入れ方法などについて学ぶ。 | 7月 |

９．計画変更の理由（減額の理由）※減額の場合は減額する金額も併せて記載すること。

･「活動推進費」について、当初計画より経費を必要としなかったため、73,480円の減。

･「実践活動」について、計画時より参加者が少なかったため、５林班に小班３、４分班の里山林保全活動が出来なかった。

これにより、1.6ｈａ×16万円（里山林保全）＝256,000円の減。

森林空間利用タイプについて天候不順により１回中止　　1回×5万円＝50,000円の減

･「資機材･施設の整備」について、※交付申請等と内容、数量が異なる場合は全て記載すること。

事業実施計画の見直し（減）により、刈払い機購入を１台減、25,000円の減

（事業費50,000円の減）

チェンソーの購入先の見直しにより25,000円の減（事業費50,000円の減）

林内作業車の規格変更により、100,000円の減（事業費300,000円の減）

○計529,480円の減額（交付金総額の30％を超える減額）