（様式第12号）

活　動　計　画　書

〈記載事例〉

平成○年○月○日策定

平成○年○月○日変更

○○の森保全の会

森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る活動計画書

１．組織名　活動組織の名称を記載

○○の森保全の会

２．所在地　活動組織の所在地を記載

○○県○○市○○１－２－１

３．地区の概要、取組の背景等　対象地区の概要、取組に至る背景等を記載

○○市○○地区は・・により、集落で先祖代々守り続けている○○の森が荒廃してきた。このため、

地域住民（○人）とNPO 法人○が「○○の森保全の会」を設立し、○○の森を整備し、定期的に炭焼き

体験や○○の森の生き物観察会を開催し地域住民と都市住民の絆の森とし、地域の活性化を進める。

４．取組概要

○地区にある○を中心とした広葉樹林について○○の森保全の会メンバーによる雑草木の刈払い、集積、処理場までの運搬を実施。整備後に○を植林、遊歩道の整備（一部急峻フィールドについては作業委託を実施。0.5ha）。また、一部のフィールドにおける孟宗竹の除去を実施し、チッパーによる処理後遊歩道へ敷設する。また、整備後に、対象林地内に炭焼き小屋を整備し、フィールド内の0.5ha から炭及び薪ストーブ用の原木の間伐を行い、地域内外の住民への炭焼き体験や○○の森生き物観察会を定期的に実施。

５．構成員の概要活動組織がどのような構成員からなっているかを記載

※構成員の居住地（どのような地域から参加しているか）、職種、経歴、所属団体等、構成員の多様性がわかるように記載すること。

○○の森保全の会は、主に○○市○○地区の住民が集まった組織であり、構成員40名のうち35名が同地区の住民である。その他の構成員は○○市内他地区が4名、県外1名となっている。本活動組織は地域の住民を核に作られた組織であるため職種は林業、自営業、事務等様々である。所属団体については、森林関係のNPOに所属している者が10名、環境保全に関する市民団体8名などからなる。

６．地元の自治体、自治会、集落等のニーズに対応するなど地域の活性化への寄与

地元自治会で○○の森の荒廃が問題視されており、自治会の中から有志で○○の森保全の会を立ち上げて森林整備を行う。○○の森は市有林であり、財政状況が厳しい中で、市でも十分な管理が行えていない場所である。このことから、市の方からも協定を結び、地域住民で管理をして貰えるのであればありがたいとの声をいただいている。

７．年度別スケジュール

| 取組概要 | ２９年度 | ３０年度 | ３１年度 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．活動推進費 | 林況調査、講習会 |  |  |
| ２．実践活動 |  |  |  |
| A-1地域環境保全タイプ （里山林保全） | 雑草木の刈払い、集積、処理 | (3.8） 2.2 ha | 雑草木の刈払い等保全管理 | 3.8 ha | 雑草木の刈払い等保全管理 | 3.8 ha |
| A-2地域環境保全タイプ （侵入竹除去、竹林整備） | 侵入竹の除去、チッパー処理 | 0.2 ha | 侵入竹の除去、チッパー処理 | 0.5 ha | 侵入竹の除去、チッパー処理 | 0.5 ha |
| B 森林資源利用タイプ |  | ha |  | ha |  | ha |
| C 森林機能強化タイプ |  | (3.8） 2.2 ha 100 m |  | ha m |  | ha m |
| D 教育・研修活動タイプ | ○○の森生き 物観察会(3)2回(30 人規模) | (3) 2 回 | ○○の森生き 物観察会５回 (30 人規模) | 5 回 | ○○の森生き 物観察会５回 (30 人規模) | 5 回 |
| ２－１．間伐等（除伐・枝打ちを含む）実施面積 |  | (4.0） 2.4 ha |  | 4.3 ha | 4.3 ha |  |
| ２－２．活動を始める時点で長期にわたり手入れをされていなかったと考えられる森林を整備する面積 |  | (4.0） 2.4 ha |  | 4.3 ha | 4.3 ha |  |
| ３．資機材・施設の整備 | チェンソー5台、刈払い機(6)５台、林内作業車1台 |  |  |

※変更箇所が分かるように変更前の数量等を（）で記載すること。

８．活動の目標と活動結果を測定するためのモニタリング方法（地域環境保全タイプ及び森林資源利用タイプについて記載）

| タイプ名 | 目 標 | モニタリング方法 |
| --- | --- | --- |
| 地域環境保全タイプ（里山林保全） | ・里山の高木林を育成する ・人工林をきれいにする | 木の混み具合調査 |
| 地域環境保全タオプ (侵入竹林除去、竹林整備) | ・侵入した竹を除去する | 竹の本数調査 |

（注）目標の設定及びモニタリング方法の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。

９．年度別に実施する安全講習等の名称及び内容

| 年 度 | 講習の名称 | 講習の内容 |
| --- | --- | --- |
| 29年度 | チェーンソー安全講習会 | ジット島根から講師を呼び、会員に向けた講習会を開 |
| 30年度 | 伐倒安全講習会 | ジット島根から講師を呼び、会員に向けた講習会を開 催する。 |
| 31年度 | チェーンソー安全講習会 | 外部の安全講習会に出席した会員が講師となり、会員 に向けた講習会を開催する。 |

１０．安全のために装備する物品及び傷害保険の名称

ヘルメット、防護服

○○保険

１１．４年目以降の活動（森林管理）計画

４年目以降も○○の森の保全管理を継続して実施。また、近隣の都市住民からも幅広く維持活動に協力していただける活動を継続し、地域の里山を維持・発展させる予定。

１２．計画図（協定の対象としている区域の図面）

別添計画図のとおり。

※取組の実施箇所の森林計画図を添付すること。森林計画図がない場合は、対象森林の面積が分かる縮尺5,000分の１以上の図面を添付すること。添付した図面に、計画期間中の各タイプの活動内容及び森林経営計画及び森林施業計画の策定の有無を図示すること。また、森林機能強化タイプにおいては、改修等を実施する路網や鳥獣被害防止柵を図示すること。

１３．その他

活動計画における取組についての委託

・委託機関名 ○○森林組合 ・連絡先（電話番号等） ○○○○○－○－○○○○ ・委託時期 ２9年1月（刈払い） ・委託内容（委託する区域の林小班、委託業務の内容（面積、作業の内容）等） 急峻な○小班の刈払い作業 ・委託金額 ○○万円

※ 活動を作業委託する場合は、活動組織としての活動（作業の監督や林内の見回り等）を活動計画

の中で必ず明記すること。